苏州有轨电车「苏小T」

AI 导览产品需求说明书（PRD）

一期：公众号 AI 助手 + 站台轻量化　|　二期：站台数字人 + AR + 精准运营

面向：产品设计 · 研发 · 测试 · 运维 · 项目管理

产品名称：苏小T AI 导览（Suzhou Tram AI Guide）

提报单位：咪咕 · 数智文旅中心

客户单位：苏州高新有轨电车集团有限公司

文档版本：PRD V1.0

适用范围：一号线、二号线沿线　|　总工期 6 个月（一期 3 个月 + 二期 3 个月）

日期：2026 年 6 月

目录

目录	2

第 1 章　文档说明	4

1.1 文档目的	4

1.2 读者对象与用法	4

1.3 优先级定义	4

1.4 名词约定	4

第 2 章　产品概述	6

2.1 产品定位	6

2.2 目标用户	6

2.3 设计原则	6

第 3 章　建设范围与分期	7

第 4 章　总体技术架构	8

4.1 分层架构	8

4.2 技术选型	8

4.3 智能问答调用链（RAG）	9

第 5 章　功能需求（一期详述）	10

5.1 用户体系与实名认证	10

5.2 智能问答与出行查询	11

5.3 AI 行程规划	12

5.4 文旅商业融合	12

5.5 四季 IP 运营	13

5.6 站台轻量化（软件部分）	13

5.7 B 端运营管理平台	14

5.8 二期功能需求要点（P2，概述）	14

第 6 章　数据模型（核心实体）	15

第 7 章　关键交互流程（供设计参考）	16

7.1 智能问答主流程	16

7.2 渐进式实名流程	16

7.3 行程规划流程	16

7.4 线上线下闭环流程	16

第 8 章　接口与集成	17

第 9 章　非功能需求	18

第 10 章　部署与运维	19

10.1 环境规划	19

10.2 部署要点	19

10.3 监控与应急	19

10.4 运营服务（首年赠送）	19

第 11 章　里程碑与排期	20

第 12 章　客户配合事项与风险	21

12.1 客户需配合事项	21

12.2 主要风险与应对	21

DOCUMENT INFO · 文档说明

第 1 章　文档说明

1.1 文档目的

本文档是苏小T AI 导览产品的需求说明书，作为设计、研发、测试、运维、项目管理各角色的统一落地依据。研发据此拆解任务、测试据此编写用例、设计据此产出交互稿、运维据此规划部署、项目经理据此排期与验收。

1.2 读者对象与用法

| 角色 | 重点章节 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 产品设计 | 第 5 章功能需求、第 7 章交互流程 | 产出页面与交互原型、信息架构 |
| 研发（前端/后端/算法） | 第 4 章技术架构、第 5 章功能需求、第 6 章数据模型、第 8 章接口 | 任务拆解、编码、联调 |
| 测试 | 第 5 章验收标准、第 9 章非功能需求 | 编写测试用例、性能与安全测试 |
| 运维 | 第 4 章架构、第 10 章部署运维 | 环境搭建、部署、监控、应急 |
| 项目管理 | 第 3 章范围、第 11 章里程碑、第 12 章配合事项 | 排期、风险管控、验收、对客协调 |

1.3 优先级定义

| 优先级 | 定义 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 一期上线必须具备的核心功能 | 必须在一期交付，缺失则不可上线 |
| P1 | 重要功能，显著影响体验或商业目标 | 一期尽量交付，资源紧张可微调范围 |
| P2 | 增强型功能，可迭代 | 二期或运营期迭代 |

1.4 名词约定

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| AI 中枢 | 模型管理 + AI 引擎能力 + AI 应用平台构成的统一底座，被 C/B 端复用 |
| RAG | 检索增强生成，问答先检索专属知识库再由大模型生成，降低幻觉 |
| UC | 用户中心（User Center），统一管理身份、积分、券、行程 |
| UnionID | 微信开放平台同主体下用户唯一标识，实现多端身份归一 |
| AFC | 车站自动售检票系统（Automatic Fare Collection） |
| DAU | 日活跃用户数 |
| GMV | 商品交易总额（券核销/票务/文创等可追踪交易额） |
| 苏 e 行 | 苏州本地线上购票运营平台（票务系统侧） |

OVERVIEW · 产品概述

第 2 章　产品概述

2.1 产品定位

以「一个 IP + 一个入口 + 一套 AI 能力」打造苏州轨交「数智文旅第一入口」。苏小T 既是城市数智文旅 IP 形象（讲解员·客服·种草官），又是承载出行、文旅、商业全旅程闭环的 AI 服务体。产品以公众号 H5 为唯一主入口，不另立 App，站台扫码统一回流。

2.2 目标用户

| 用户类型 | 典型场景 | 核心诉求 |
| --- | --- | --- |
| 通勤乘客 | 日常上下班乘车 | 实时到站、末班车、票价、换乘 |
| 亲子/家庭游客 | 太湖沿线周末游 | 行程规划、景点推荐、亲子活动 |
| 外地游客 | 苏州多日游 | 一站式攻略、导览讲解、票务 |
| 银发用户 | 休闲出行 | 简单问答、语音播报、大字 |
| 运营方（B 端） | 内容/活动/数据运营 | 自助配置、数据看板 |
| 沿线商户（B 端） | 曝光与核销 | 券发放、订单、经营数据 |

2.3 设计原则

- 轻量入口：公众号唯一主入口，零安装即开即用。

- 技术成熟：复用咪咕文旅大模型与智算底座，缩周期、控成本。

- 硬件解耦：站台能力以软件先行，不依赖硬件采购到位即可上线核心功能。

- 内容可信：绝不用 AI 编造运营/客服数据，专业内容以客户审定版本为准。

- 数据闭环：出行+游玩+消费数据打通，沉淀复用、反哺运营。

- 平滑演进：一二期共用同一底座，二期只做能力叠加与点位扩展。

SCOPE · 范围与分期

第 3 章　建设范围与分期

项目采用「一套 AI 中枢、两类服务终端、分两期迭代」模式。下表界定一二期功能边界，研发与项目管理据此排期。

| 模块 | 一期（P0/P1） | 二期（P2） |
| --- | --- | --- |
| 用户体系 | 实名认证登录 · 统一用户中心 | — |
| 智能问答 | 出行查询 · 7×24 AI 客服 | 多语种增强 |
| 行程规划 | 单日行程规划 | 多日游 · 动态调整 |
| 文旅商业 | 专线/券/票务/文创框架 | 商户 SaaS · 联票分销 |
| IP 运营 | 四季 IP · 合影 · 集章 · 积分 | 深度 AI 写真 |
| 站台实体 | 灯箱二维码 · 扫码集章/合影（软件） | 数字人屏端 · 互动屏 · AR |
| B 端运营 | 知识库/活动/券/推送/数据看板 | 用户画像 · 客流数字孪生 |
| 推荐 | 基础推荐 | 千人千面精准推荐 |

说明：本 PRD 第 5 章详述一期全部功能（P0/P1）；二期功能（P2）列出需求要点，详细设计在二期启动前补充。

ARCHITECTURE · 技术架构

第 4 章　总体技术架构

4.1 分层架构

系统分四层：终端层、应用层（C 端服务 / B 端运营）、AI 能力中枢、基础设施。一二期共用 AI 中枢与数据底座。

| 层级 | 组成 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 终端层 | 公众号 H5 / 小程序 · 站台二维码/立牌 ·（二期）站台屏/一体机 | C 端触点；站台软硬解耦 |
| C 端应用 | 出行查询 · AI 客服 · 行程规划 · IP 互动 · 扫码集章 | 面向乘客/游客 |
| B 端应用 | 知识库/点位 · 活动/券 · 专线/推送 · 数据看板 · 权限 | 面向运营方/商户 |
| AI 中枢 | 模型管理 · RAG 引擎 · 智能体编排 · 语音 · 图像生成 | 被上层复用的 AI 底座 |
| 基础设施 | GPU/CPU 算力 · 存储 · 网络 · 安全合规 | 复用咪咕智算底座 |

4.2 技术选型

| 层次 | 技术选型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 主力大模型 | DeepSeek（deepseek-chat） | 问答/行程/文案生成 |
| 视觉辅助模型 | Qwen-VL-Plus | 图像/证件/合影场景识别 |
| 文旅大模型 | 咪咕文旅大模型 | 文旅垂直内容生成 |
| 智能体编排 | Agent 框架（智能体构建/工具编排） | 意图识别·工具调用·多轮 |
| RAG/向量库 | RAG 引擎 + 向量数据库（ChromaDB 类） | 专属知识库检索 |
| 语音 | ASR + TTS（含苏州话音色复刻） | 语音问答与播报 |
| 图像/视频生成 | 图像生成 + 视频生成（AI 合影/IP 内容） | AIGC 旅拍海报 |
| 后端 | 微服务（API 网关 + 业务服务） | C/B 端业务 |
| 前端 | H5（公众号内嵌）+ B 端 Web 后台 | 用户与运营界面 |
| 数据存储 | 关系库（业务）+ 向量库（知识）+ 对象存储（素材） | 分层存储 |

研发提示：主力模型 DeepSeek 与视觉辅助 Qwen-VL-Plus 通过统一模型管理层接入，配置化可切换；API Key 与端点在配置中心统一管理，避免多份 .env 散落。

4.3 智能问答调用链（RAG）

- 用户自然语言提问（文本/语音，语音先经 ASR 转写）

- 意图识别：判定出行类 / 文旅类 / 客服类 / 转人工

- 出行类 → 调用时刻表/到站接口，返回结构化卡片

- 文旅/客服类 → RAG 检索专属知识库 TopK → DeepSeek 生成

- 结果渲染为卡片 + TTS 语音播报；低置信或敏感 → 一键转人工

FUNCTIONAL REQUIREMENTS · 功能需求

第 5 章　功能需求（一期详述）

以下为一期功能，采用标准化功能块（编号·优先级·功能描述·业务规则·验收标准·依赖边界），研发可直接拆解、测试可直接编写用例。

5.1 用户体系与实名认证

F-UC-01　统一用户体系与多端身份归一　[P0]

功能描述：基于微信 UnionID 建立统一用户中心（UC），实现公众号/H5/小程序多端身份归一，统一挂接行程、积分、券资源。

业务规则：

- 游客态：微信静默授权获取 UnionID，免注册即可浏览导览、问答、查询；

- 会员态：领券/集章/积分等需身份的场景，触发手机号一键实名升级；

- 一人一账户：同一 UnionID 全端唯一，活动参与一人一号、可核验可溯源。

验收标准：

- 多端登录后用户身份一致，行程/积分/券数据互通；

- 游客全流程零注册可用；升级会员无需手动填写信息；

- 同一用户重复参与活动被正确去重。

依赖/边界：依赖公众号开发者授权。乘车记录关联需票务系统（苏 e 行）开放接口，属可选/分步，不阻塞本功能上线。

F-UC-02　手机号一键实名　[P0]

功能描述：调用微信手机号快速验证组件，用户一键授权即完成实名，符合国家实名制要求。

业务规则：

- 仅在需要身份的场景触发（渐进式实名），降低流失；

- 实名信息加密存储，遵循个人信息保护与数据安全合规要求；

- 实名失败提供重试与人工兜底。

验收标准：

- 一键授权成功率达预期；实名后会员权限即时生效；

- 实名信息存储符合合规要求，可通过安全测试。

依赖/边界：需公众号/小程序具备手机号快速验证组件权限。

5.2 智能问答与出行查询

F-QA-01　智能出行查询　[P0]

功能描述：自然语言查询线路、实时到站、末班车、票价、换乘，返回结构化卡片并支持语音播报。

业务规则：

- 支持文本与语音输入；语音经 ASR 转写后进入意图识别；

- 出行类意图调用时刻表/到站数据接口；

- 实时到站若接口未就绪，先按时刻表估算并标注，接口到位后平滑切换；

- 结果以结构化卡片呈现，关键信息支持 TTS 播报。

验收标准：

- 常见出行问题（到站/末班/票价/换乘）正确率达标；

- 响应时延 ≤2 秒；

- 语音输入可用，播报清晰。

依赖/边界：实时到站需客户提供数据源/接口；时刻表（夏令/冬令）以客户为准。

F-QA-02　7×24 AI 客服　[P0]

功能描述：基于 RAG 专属知识库的全天候智能客服，覆盖票务/失物/设施 + 文旅问答，复杂问题一键转人工。

业务规则：

- 知识库分三类：运营数据（客户提供）、客服 FAQ（双轨建库）、文旅内容（我方建设、客户审核）；

- 低置信度或敏感问题自动转人工，并记录会话；

- 电话/H5/公众号客服口径一致。

验收标准：

- 问答自主解决率 ≥85%（试运行校准）；

- 转人工链路通畅，会话上下文可带入；

- 知识库更新后答案即时生效。

依赖/边界：严禁 AI 编造数据；专业内容以客户审定版本为准。

5.3 AI 行程规划

F-TR-01　个性化单日行程规划　[P1]

功能描述：针对亲子/情侣/银发/青年人群，结合时长与偏好，一句话生成含景点+商户+券+导航的一体化行程。

业务规则：

- 聚焦一号线、二号线沿线，避免泛数据；

- 行程项关联可领券与一键导航；

- 由咪咕文旅大模型 + 线路/景点知识库驱动。

验收标准：

- 输入人群+时长+偏好可秒级生成合理行程；

- 行程内景点/商户/券正确关联；一键导航可用。

依赖/边界：多日游与动态调整为二期（P2）。沿线内容以我方建设、客户审核。

5.4 文旅商业融合

F-BIZ-01　文旅商业闭环框架　[P1]

功能描述：上线文旅专线、商户优惠券、景区票务预订、文创展示，打通「出行→游玩→消费」闭环框架。

业务规则：

- 框架先建、商户分批入驻：谈妥一家上线一家；

- 线下扫码 → 回流公众号 → 查信息/领券/预约/集章 → 消费沉淀 → 反哺运营；

- 可量化抓手：专线转化率、券核销率、文创/票务 GMV。

验收标准：

- 专线/券/票务/文创模块可配置上线；

- 扫码回流与券核销链路打通；

- GMV 与核销数据可在看板追踪。

依赖/边界：商户/景区资源由客户主导洽谈；平台能力一期即建成、零硬件依赖。

5.5 四季 IP 运营

F-IP-01　四季 IP 与互动玩法　[P1]

功能描述：苏小T 春樱-夏荷-秋桂-冬梅四季 IP 矩阵，含 AI 合影旅拍、沿线扫码集章、积分兑换。

业务规则：

- AI 合影：选场景上传照片，生成与苏小T/景点的合影海报；

- 集章：沿线扫码集章，集满指定站点兑限定文创；

- 积分：文创/票卡/商户券通兑，强化复访。

验收标准：

- 四季主题可在 B 端切换配置；

- 合影海报生成成功且风格符合 IP；

- 集章/积分规则正确，兑换可核销。

依赖/边界：IP 形象授权与活动奖品供给由客户确认；AIGC 生产由我方承担。

5.6 站台轻量化（软件部分）

F-ST-01　站台扫码服务（灯箱二维码）　[P0]

功能描述：狮山核心站台灯箱增设专属服务二维码，实现扫码集章、线上 AI 合影、文旅资讯查询，零硬件采购依赖。

业务规则：

- 硬件解耦：核心功能仅依赖二维码/立牌，不依赖大屏/一体机；

- 扫码统一回流公众号 H5，与线上同源数据；

- 为二期数字人屏端/AR 预留接口。

验收标准：

- 站台扫码可完成集章/合影/资讯查询；

- 回流公众号链路通畅；

- 数据与线上一致。

依赖/边界：需客户提供站台张贴点位与施工许可。站台大屏/一体机为可选升级（客户自采）。

5.7 B 端运营管理平台

F-OP-01　B 端运营配置平台　[P0]

功能描述：面向运营方的自助配置后台：知识库更新、活动配置、券码管理、消息推送，配套可视化数据看板。

业务规则：

- 内容与资产：知识库/点位/素材/数字资产管理；

- 运营配置：活动/券/专线/消息推送自助配置，无需技术介入；

- 权限与数据：角色权限 + 数据看板（咨询量/解决率/转化/核销）。

验收标准：

- 运营人员可独立完成活动发布、券码管理、消息推送；

- 数据看板指标准确、可下钻；

- 角色权限隔离正确。

依赖/边界：需客户指定运营人员与确认指标口径。纯软件、零硬件依赖。

5.8 二期功能需求要点（P2，概述）

以下为二期功能要点，详细设计在二期启动前补充为独立 PRD 章节。

| 编号 | 功能 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| F-D2-01 | 站台 AI 数字人 | 屏端数字人讲解员，苏州话/普通话/多语种语音交互 |
| F-D2-02 | 互动屏 + H5 AR | 触控交互 + 扫码立牌 AR 叠加 IP 形象与讲解动效 |
| F-D2-03 | AR 实景导航导览 | 站台/换乘 AR 指引 + 沿线景点 AR 打卡（手机优先） |
| F-D2-04 | AI 精准推荐 | 用户画像中台 + 千人千面推荐专线/景点/券 |
| F-D2-05 | 商户生态深接 | 商户 SaaS + 券中台升级 + 联票分销 |
| F-D2-06 | 全线覆盖+数字孪生 | 全线点位配置化复制 + 客流数字孪生看板 + 数据资产化 |
| F-D2-07 | 特殊人群票务（第二档） | 复制爱心码模式，需客户协调数据授权与 AFC 接口 |

DATA MODEL · 数据模型

第 6 章　数据模型（核心实体）

以下为核心数据实体的概念模型，研发据此细化物理表设计。

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户 User | union_id, open_id, phone(加密), member_level, created_at | 身份归一，区分游客/会员 |
| 行程 Trip | trip_id, union_id, persona, duration, items(JSON), status | 行程规划结果 |
| 积分 Point | union_id, balance, change_log | 积分账户与流水 |
| 券 Coupon | coupon_id, merchant_id, type, rule, stock, status | 券模板与库存 |
| 核销 Redeem | redeem_id, coupon_id, union_id, time, channel | 券核销记录 |
| 集章 Stamp | union_id, station_id, time | 站点集章记录 |
| 商户 Merchant | merchant_id, name, category, line, status | 沿线商户 |
| 知识条目 KB | kb_id, type(运营/客服/文旅), content, source, audit_status | RAG 知识库条目 |
| 会话 Session | session_id, union_id, messages, intent, resolved, to_human | 问答会话与转人工 |
| 专线 Route | route_id, theme, stations, price, status | 文旅专线配置 |

数据合规：手机号等个人信息加密存储；知识条目须带 source 与 audit_status，未审核（audit_status≠通过）不得对 C 端输出，从机制上杜绝 AI 编造数据。

INTERACTION · 交互流程

第 7 章　关键交互流程（供设计参考）

7.1 智能问答主流程

进入公众号 H5 → 文本/语音提问 → 意图识别 → 出行类返回结构化卡片+播报 / 文旅类 RAG 生成 → 满意结束 / 不满意一键转人工。

7.2 渐进式实名流程

游客浏览（免登）→ 触发领券/集章 → 弹出手机号一键实名 → 授权成功升级会员 → 完成领券/集章 → 权益入账。

7.3 行程规划流程

说一句需求 → 选人群/时长/偏好 → 秒级生成方案（景点+商户+券）→ 一键导航出行 / 可调整。

7.4 线上线下闭环流程

线下站台/景点立牌扫码 → 回流公众号 → 查信息/领券/预约/集章 → 消费数据沉淀 → 反哺运营二次触达。

设计交付物：各流程对应页面线框、状态（加载/空/异常/转人工）、组件规范、苏小T IP 视觉规范。

INTERFACE · 接口与集成

第 8 章　接口与集成

下表为关键集成接口，含责任方与一期必需性，供研发与项目管理对齐。

| 接口 | 用途 | 责任方 | 一期必需性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信公众号/小程序授权 | 身份/手机号一键实名 | 客户授权 + 我方对接 | 必需 |
| 时刻表数据 | 出行查询基础数据 | 客户提供 | 必需 |
| 实时到站接口 | 实时到站精确播报 | 客户提供 | 可选（无则估算） |
| 苏 e 行票务接口 | 乘车记录关联/票务 | 客户协调票务方 | 可选/分步 |
| 地图/导航 SDK | 一键导航 | 我方集成 | 必需 |
| 大模型 API（DeepSeek/Qwen-VL） | 问答/视觉 | 我方 | 必需 |
| AFC 过闸接口 | 特殊人群乘车码过闸 | 客户协调（二期） | 二期/专项 |

NON-FUNCTIONAL · 非功能需求

第 9 章　非功能需求

| 类别 | 指标/要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 问答响应 ≤2 秒；高峰期（早晚通勤）并发不降级 |
| 可用性 | C 端服务 7×24；核心服务可用性目标 ≥99.5% |
| 准确性 | 问答自主解决率 ≥85%（试运行校准）；运营数据以客户为准 |
| 安全 | 个人信息加密存储；接口鉴权；防刷（一人一号）；日志审计 |
| 合规 | 符合实名制、个人信息保护与数据安全要求；内容走合规审核链路 |
| 兼容 | 主流微信版本与机型；H5 适配常见分辨率；银发用户大字/语音友好 |
| 可维护 | 知识库/活动/券运营方自助可改；模型/接口配置化可切换 |
| 可扩展 | 站点配置化复制；二期能力在同底座叠加，不推倒重建 |

DEPLOY & OPS · 部署运维

第 10 章　部署与运维

10.1 环境规划

- 开发环境：研发自测，连测试模型 Key 与样例知识库。

- 测试环境：功能/性能/安全测试，灌入客户审定的样例数据。

- 生产环境：正式上线，复用咪咕智算底座（GPU/CPU/存储/网络/安全合规）。

10.2 部署要点

- 微服务容器化部署，API 网关统一入口，配置中心统一管理模型 Key 与端点；

- 知识库（向量库）与业务库分离部署，素材走对象存储；

- 站台软件随公众号 H5 上线，无需站台硬件；硬件到位后做屏端软件平滑部署。

10.3 监控与应急

- 监控：服务可用性、响应时延、问答解决率、转人工率、模型调用量与算力水位。

- 告警：接口异常、时延超阈、算力超限触发告警。

- 应急：模型/接口故障降级（备用模型/缓存兜底）；实时到站异常回退时刻表估算。

10.4 运营服务（首年赠送）

含内容持续更新、IP 活动运维、平台系统运维、AI 算力全程支撑；自第二年起年度运营服务费 18 万元。

MILESTONE · 里程碑

第 11 章　里程碑与排期

| 阶段 | 周期 | 关键交付 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 启动 | 第 1 月 | 需求确认·知识库梳理·AI 中枢适配·音色复刻 | 需求规格·知识库初版·中枢联通 |
| M2 主体 | 第 2 月 | 用户体系·问答·行程·商户券联调 | 核心功能可用·券打通 |
| M3 上线 | 第 3 月 | 站台软件·IP 互动上线·一期试运行 | 解决率≥85%·时延≤2s·DAU 5K+ |
| M4 升级启动 | 第 4 月 | 画像中台·推荐·商户 SaaS·数字人引擎适配 | 内测通过 |
| M5 实体智能化 | 第 5 月 | 数字人屏端·互动屏·H5 AR（硬件到位部署） | 联调可用 |
| M6 全线与验收 | 第 6 月 | AR 导览·全线扩展·数字孪生看板·验收 | 全线覆盖·DAU 20K+·投产比 1:2+ |

说明：M1–M3 为一期，M4–M6 为二期，部分可并行。特殊人群票务第二档依赖外部授权，作为二期专项，进度受客户协调节奏影响。

DEPENDENCY & RISK · 配合事项与风险

第 12 章　客户配合事项与风险

12.1 客户需配合事项

| 事项 | 优先级 |
| --- | --- |
| 时刻表（夏令/冬令）、票价、运营公告 | 必需 |
| 客服 FAQ / 问答口径（无则我方初稿、客户审定） | 必需 |
| 公众号/小程序开发者授权与接口权限 | 必需 |
| 运营人员指定与角色权限、数据指标口径 | 必需 |
| 会员/积分/券规则、IP 形象授权、活动奖品 | 必需 |
| 行程规划聚焦一二号线范围确认 | 必需 |
| 站台二维码/立牌张贴点位与施工许可 | 必需 |
| 实时到站数据接口 | 可选/分步 |
| 苏 e 行票务接口（乘车记录关联） | 可选/分步 |
| 商户/景区资源洽谈（券/联票/扫码点位） | 可选/分步 |
| 特殊人群数据授权 + AFC 过闸接口 | 二期/专项 |

12.2 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 实时到站接口未就绪 | 到站精度受限 | 时刻表估算兜底，接口到位平滑切换 |
| 商户资源洽谈慢 | 商业成效滞后 | 框架先建、分批入驻；咪咕生态资源协助 |
| 二期硬件采购滞后 | 数字人/AR 部署延迟 | 软件解耦先行，硬件到位再部署屏端 |
| 特殊票务外部授权周期长 | 第二档延期 | 作为二期专项独立推进，不阻塞主线 |
| 知识库内容审核周期 | 上线节奏 | M1 即启动梳理，双轨建库并行审核 |

本 PRD 经双方确认后作为设计、研发、测试、运维、项目管理的统一落地依据；功能范围、验收标准、配合事项以本文档为准，变更走需求变更流程。