苏小T · AI导览产品需求文档

> 版本：V1.0 | 日期：2026年5月29日

目录

1. 文档定位与修订记录

1.1 文档定位

本文档为「苏小T·有轨电车AI导览产品」的产品需求规格说明书（PRD），面向咪咕内部研发、设计、运营及方案评审团队，作为后续产品设计、技术开发、方案交付的核心参照。

1.2 输入材料

| 编号 | 材料名称 | 来源 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 苏州市有轨电车公众号分析报告 | 神策/本地宝/知乎/百度百科等 | 2026-05-28 |
| M2 | 苏小T_有轨电车AI项目_客户需求清单_V1.0 | 客户三轮沟通（5/22 + 5/28） | 2026-05-28 |
| M3 | 数智文旅26年业务发展规划V4.1（沉浸展览·AI导览） | 咪咕数智文旅中心 | 2026-05 |
| M4 | 苏小T_电车侠IP三视图 | 客户提供IP设计 | — |
| M5 | 产品功能与技术能力矩阵 | 咪咕数智文旅中心 | 2026-05 |

1.3 修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 修订人 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-29 | 初稿 | 咪咕产品部 |

1.4 需求摘要（一键掌握全貌）

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| **项目名称** | 苏小T · 有轨电车AI导览系统 |
| **项目定位** | 以AI大模型为核心的线上线下融合的智慧出行+文旅导览平台 |
| **一期预算** | **40万以内**（线上AI公众号+狮子山站台AI交互） |
| **二期范围** | 车厢主题体验、AI文旅专线深化 |
| **交付时间** | **2026年6月2日前**（方案稿）；系统上线另行约定 |
| **核心差异化** | 从「通告号」升级为「AI出行管家+文旅智慧导览」 |
| **技术路线** | AI大模型为核心（咪咕AI能力中枢+智算服务平台） |

2. 项目背景与市场洞察

2.1 项目背景

苏州高新区有轨电车自2014年开通运营，是国内单线运营最长的有轨电车线路（1号线全长25.76km），连接苏州市区与太湖生态区。然而11年运营以来，日均客流持续低迷（2号线日均仅约4000人次），沿线坐拥苏州乐园、白马涧、太湖湿地等强IP文旅资源但客流转化率极低，公众号停留在"信息通告+人工热线"阶段，与苏州地铁的数字化水平差距明显。

客户明确要求：以AI大模型为核心方案主线，从"数字人为中心"切换为"由AI大模型向线上、线下应用扩散"。

2.2 市场洞察

外部环境：

AI交通导览市场爆发：2026年全球AI智慧交通市场预计达420亿元，国内公交/轨交AI导览渗透率从2024年的18%快速攀升

行业标杆已涌现：南宁地铁上线云知声山海大模型智能客服；深圳地铁14号线搭载语音购票系统；广州地铁11号线采用佳都科技知行交通大模型

微信生态深度整合：2024年2月苏州地铁已接入微信"城市通"乘车码，而苏州有轨电车尚未打通

内部资源：

咪咕已建成AI能力中枢（智算服务平台），具备多模型管理、智能体/工作流编排、RAG知识库、语音识别/合成、AIGC内容生成等核心能力

已在故宫南迁展、深圳龙岗龙舟赛等场景完成AI导览能力验证

支持手机/智能眼镜/智能终端等多种交互介质的灵活适配

3. 客户痛点与机会分析

3.1 四大核心痛点

痛点一：「资源-流量」失配 🔴 高优

现象： 沿线坐拥苏州乐园、白马涧生态园、大阳山国家森林公园、太湖湿地公园等强IP文旅资源，但日均客流仅4000人次，延伸段（绣品街北—西洋山）被知乎用户形容"客流接近于0，双向电车都在运椅子"。

根因： 电车仅定位为通勤工具，与文旅资源存在断层。乘客"不知道沿线有什么好玩的、不知道怎么去、去了不知道怎么玩"。

→ 机会： 将电车从"从A到B的运载工具"升级为"一站式文旅出行服务入口"。

痛点二：「信息孤岛」数字化断层 🔴 高优

现象：

公众号仅发布运营公告，缺乏实时到站查询、智能问答、智能购票等核心功能

乘客依赖第三方App（苏州本地宝/苏e行）完成乘车操作

与苏州地铁2024年2月已接入微信"城市通"乘车码相比，体验断层明显

根因： 功能停留在"信息发布+人工热线+H5跳转"阶段

→ 机会： 建设AI原生公众号，一站式解决"查线路→实时到站→智能购票→文旅推荐"的全链路需求

痛点三：「一季热」文旅IP不可持续 🟡 中优

现象： 樱花专列已坚持4年，6.5km秀岸樱花大道成为高新区网红打卡地，但仅集中在3-4月单节点，缺乏全年滚动IP。

根因： 缺乏AI驱动的动态内容生成能力，文旅运营依赖人工策划

→ 机会： 利用AIGC能力实现全年多主题、多节点、多形式的文旅IP运营

痛点四：「出行体验不畅」衔接断层 🟡 中优

现象：

2号线主线支线1:1交替发车、间隔10分钟，平峰和远郊段空载率高

与苏州地铁换乘衔接体验不畅

非高峰行车间隔过长、末班车衔接投诉频繁

根因： 缺乏实时客流数据和智能调度决策支持

→ 机会： 建立AI客流分析与预测能力，为运营决策提供数据支撑

4. 产品愿景与定位

4.1 产品愿景

> 让每趟电车从交通工具变为"懂你的AI出行管家+文旅向导"

4.2 产品定位

4.3 品牌主张

> "有苏小T，出行更有趣"

> *—— 电车侠苏小T陪你游苏州*

4.4 核心差异化（竞品对比）

| 维度 | 苏州地铁 | 同类城市公交 | **苏小T（一期目标）** |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能问询 | 基础FAQ | 无或极弱 | **AI大模型7×24智能问答** |
| 文旅融合 | 基本无 | 基本无 | **AI推荐景点+商圈+路线** |
| IP互动 | 无 | 无 | **苏小T电车侠互动IP** |
| 实时到站 | 有 | 部分有 | **公众号内实时到站** |
| 购票便捷 | 城市通接入 | 二维码扫码 | **公众号AI购票引导** |
| 个性化服务 | 无 | 无 | **AI行程规划+主动推送** |

5. 目标用户画像

5.1 通勤族（核心高频用户）

| 维度 | 描述 |
| --- | --- |
| 年龄 | 25-45岁 |
| 特征 | 苏州高新区上班族，每日固定通勤 |
| 核心需求 | 实时到站查询、延误预警、末班车提醒 |
| 痛点 | 站台干等、不知道电车什么时候到 |

5.2 文旅游客（高价值用户）

| 维度 | 描述 |
| --- | --- |
| 年龄 | 18-40岁 |
| 特征 | 市区或外地游客，来太湖/苏州乐园/樱花大道打卡 |
| 核心需求 | 景点推荐、换乘指引、活动信息、打卡互动 |
| 痛点 | 不知道怎么坐电车去景点、到站了不知道怎么玩 |

5.3 银发族/亲子家庭

| 维度 | 描述 |
| --- | --- |
| 年龄 | 50岁以上 / 30-40岁带小孩 |
| 特征 | 周末出游，偏好语音交互，操作门槛低 |
| 核心需求 | 语音问询、简单操作、适老化界面 |
| 痛点 | 打字查信息不方便、不知道有什么活动 |

6. 核心功能需求

6.1 一期功能（2026年，预算40万内）

6.1.1 公众号 · 线上AI应用

F1. 智能出行查询助手

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 公众号内嵌AI聊天助手，支持语音/文字查询线路、实时到站、末班车、票价、换乘 |
| 交互方式 | 公众号对话框文字/语音输入 |
| 关键技术 | 咪咕AI能力中枢（智能问答+RAG知识库+语音引擎）+ DeepSeek/千问大模型 |
| 输入 | "下一班车什么时候到秀岸站？" / "狮子山站怎么换乘地铁？" |
| 输出 | "1号线往西洋山方向，下一班预计5分钟后到达秀岸站。" |
| 优先级 | **P0** — MVP必含 |
| 底座能力 | 🟢 **已有成品，直接复用**（故宫南迁展已验证） |

F2. AI文旅推荐引擎

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 根据用户出行意图(日期/同行人/兴趣)，AI推荐沿线最佳游览路线+景点+商圈+餐饮 |
| 交互方式 | 对话框输入/菜单点击触发 |
| 关键技术 | 咪咕AI能力中枢（智能问答+Agent编排）+ 文旅知识库 |
| 输入 | "周末带小孩坐电车去太湖，推荐一下路线" |
| 输出 | "建议从狮子山站上车→坐到龙康路站换乘→秀岸站下车，沿着樱花大道步行500米到太湖湿地公园，沿途有萌宠乐园适合亲子…" |
| 优先级 | **P1** |
| 底座能力 | 🟢 **已有成品，直接复用** |

F3. 7×24 AI客服

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 全天候解答票务、运营、失物招领、站点设施等问题；新增文旅问答 |
| 交互方式 | 公众号对话框 |
| 关键技术 | 咪咕AI能力中枢（智能问答+知识库+插件工具） |
| 输入 | "樱花季几点有专列？" / "我在站台丢了东西怎么办？" |
| 输出 | "2026年樱花季活动时间为3月15日-4月15日，樱花专列主要分布在1号线的龙康路-秀岸段（6.5km樱花长廊），高峰时段每7.5分钟一班…" |
| 优先级 | **P0** — MVP必含 |
| 底座能力 | 🟢 **已有成品，直接复用** |

F4. 个性化出行提醒

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 通勤路线订阅、延误/末班车预警推送、文旅活动推送 |
| 交互方式 | 公众号服务消息推送 |
| 关键技术 | B端运营平台配置 + Agent定时触发 |
| 输入 | 用户订阅"通勤路线：狮子山→龙康路，早8:00-9:00" |
| 输出 | "【出行提醒】龙康路站明早7:00-8:30因樱花季活动人流较大，建议提前15分钟出门。" |
| 优先级 | **P1** |
| 底座能力 | 🟡 需适配开发 |

F5. IP互动营销（苏小T）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 苏小T拟人对话互动、AI海报/打卡图生成、积分兑换文创/票卡/商户券 |
| 交互方式 | 公众号菜单H5页面 + AI Agent |
| 关键技术 | 咪咕AI能力中枢（AIGC内容生成）+ 积分系统 + 商户券管理 |
| 优先级 | **P1** |
| 底座能力 | 🟡 需适配开发 |

F6. 文旅商业导览

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能描述 | AI推荐景点+商圈+美食+住宿一站式攻略，自动推送沿线商户折扣套餐 |
| 交互方式 | 公众号H5页面 / 对话框触发 |
| 关键技术 | 咪咕AI能力中枢（Agent编排+知识库）+ 商户管理体系 |
| 优先级 | **P1** |
| 底座能力 | 🟡 需适配开发 |

6.1.2 狮子山站台 · 线下AI应用

F7. AI智能互动屏

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 狮子山站台部署AI互动终端，支持语音查线路、周边、站内设施；苏小T虚拟人播报 |
| 交互方式 | 触摸屏 + 语音交互 |
| 关键技术 | 咪咕AI能力中枢（智能问答+语音引擎） + 大屏交互系统 |
| 出站场景 | 乘客到站后问："附近有什么好吃的？" → 大屏推荐周边商圈餐饮+领券 |
| 进站场景 | 乘客问："去苏州乐园怎么走？" → 大屏推荐最优路线+票价 |
| 优先级 | **P0** — MVP必含 |
| 底座能力 | 🟢 直接复用**已有智能问答 + 🟡 需大屏前端适配开发** |
| 备注 | **硬件由客户自行选型**，咪咕提供软件能力 |

F8. AI智能电子站牌

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 实时到站显示、拥挤度、运营状态；滚动文旅商圈信息 |
| 交互方式 | 信息屏自动刷新 |
| 关键技术 | 数据对接（客户实时数据接口）+ 咪咕文旅信息管理 |
| 优先级 | **P1** |
| 底座能力 | 🟡 需数据对接开发 |

F9. 智能语音广播

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 到站/安全/引导播报（普通话/苏州话）；文旅活动播报 |
| 交互方式 | 站台扩声系统 |
| 关键技术 | 咪咕AI能力中枢（语音合成-灵犀TTS）+ 广播控制系统 |
| 优先级 | **P1** |
| 底座能力 | 🟢 **语音合成已有成品** + 🟡 播报内容和场景编排 |

F10. AR文旅互动打卡

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 扫站台苏小T/景点立牌 → 虚拟导游讲解、AR景点导航、隐藏打卡点、集章兑奖 |
| 交互方式 | 手机扫码H5 + AR |
| 关键技术 | 咪咕AI能力中枢（多模态交互）+ AR引擎 |
| 优先级 | **P1** |
| 底座能力 | 🔴 需全新开发或引入第三方AR能力 |

F11. AI客流分析预警

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 异常识别预警；文旅区客流热力分析、疏导建议 |
| 交互方式 | B端管理后台可视化 |
| 关键技术 | AI数据分析 + 客流感知数据 |
| 优先级 | **P2** |
| 底座能力 | 🔴 需全新开发 |

6.2 二期规划（预算另行确认）

| 模块 | 内容 | 投资估算 |
| --- | --- | --- |
| AI车厢文旅体验 | 樱花/太湖/文创主题车厢；AI车内导览讲解 | 需评估 |
| AI文旅专线深化 | 太湖生态/蚕桑文化/红房子市集/科技馆等多日游方案 | 需评估 |
| AI商户联动升级 | 更多沿线商户接入、积分通兑、AI点餐预约 | 需评估 |
| 数字孪生文旅 | 公众号实时查看景点/商圈/站台客流 | 需评估 |

7. 技术架构方案

7.1 总体架构

7.2 AI能力复用策略（40万预算关键）

| 能力 | 复用来源 | 复制成本 | 苏小T适配成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能问答/知识库RAG | 故宫南迁展AI导览 | 几乎零成本 🟢 | — |
| 语音识别(ASR) | 智算服务平台插件 | 几乎零成本 🟢 | — |
| 语音合成(TTS-灵犀) | 内部语音引擎 | 几乎零成本 🟢 | — |
| 智能体/工作流编排 | 智算服务平台 | 几乎零成本 🟢 | — |
| 多模型接入管理 | 智算服务平台 | 几乎零成本 🟢 | — |
| 苏小T知识库建设 | — | — | 🟡 内容梳理+录入 |
| 公众号前端开发 | — | — | 🟡 H5适配开发 |
| 站台互动大屏前端 | — | — | 🟡 大屏前端开发 |
| 个性化推送系统 | — | — | 🟡 消息引擎对接 |
| AR互动打卡 | — | — | 🔴 需三方合作 |
| AIGC海报/打卡图 | — | — | 🔴 需内容管线搭建 |

7.3 模型选型建议

| 场景 | 推荐模型 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 智能问答（简单） | DeepSeek（开源） | 成本低，文物知识问答效果好 |
| 文旅推荐（复杂） | 通义千问 / 豆包 | 上下文理解能力强，推荐质量高 |
| 语音交互 | 灵犀（内部）+ ASR插件 | 内外部模型已对接，稳定可靠 |
| AIGC内容生成 | Seedance 2.0 / 可灵 | 已有管线对接，可直接调用 |

8. 实施路线图

8.1 项目实施阶段

8.2 详细里程碑

阶段一：需求设计与技术准备（6月，~2周）

| 任务 | 产出 | 工期 |
| --- | --- | --- |
| PRD终版评审 | 产品需求文档V2.0 | 6/2-6/6 |
| UI/UX设计（公众号+大屏） | 高保真原型图 | 6/7-6/15 |
| 苏小T知识库梳理 | 知识库数据（线路/景点/商圈/FAQ） | 6/10-6/20 |
| 客户数据接口对接 | 实时到站/运营数据API | 6/10-6/20 |

阶段二：核心功能开发（7月，~4周）

| 任务 | 产出 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| AI问答助手开发 | AI对话Agent上线 | 阶段一知识库 |
| 文旅推荐引擎开发 | 路线推荐Agent上线 | 大模型选型确定 |
| 公众号前端页面开发 | H5页面/对话UI | UI设计定稿 |
| 站台大屏交互系统 | 大屏前端+语音交互 | 硬件到货 |
| B端运营平台配置 | 运营管理后台 | — |

阶段三：联调与部署上线（8月，~3周）

| 任务 | 产出 |
| --- | --- |
| 全链路功能联调 | 各场景端到端测试 |
| 狮子山站台现场部署 | 硬件安装+软件部署 |
| 公众号正式上线 | AI助手对外开放 |
| 运营人员培训 | 运营手册+培训会 |

阶段四：运营迭代（9月起）

| 任务 | 周期 |
| --- | --- |
| 内容持续更新（文旅日历/活动配置） | 每月 |
| 模型效果优化（基于真实问答数据） | 每两周 |
| 用户增长运营（公众号增长活动） | 持续 |
| 二期需求评估 | Q4 |

9. 商业模式与运营

9.1 收入模型

| 收入来源 | 模式 | 预期占比 |
| --- | --- | --- |
| 🅰 项目开发交付 | 一期40万（基础功能） | 首期收入 |
| 🅱 后期运营服务 | 内容更新+AI模型优化年费 | 持续收入 |
| 🅲 商户联运分成 | AI推荐引流→商户佣金 | 持续收入 |
| 🅳 文旅活动合作 | 樱花季/音乐节/市集等活动运营 | 活动收入 |
| 🅴 文创产品售卖 | 苏小T IP周边+票卡联动 | 持续收入 |

9.2 运营策略

冷启动（上线1-3个月）：

站台扫码入口（狮子山站为主）：引导乘客扫码体验AI助手

樱花季活动绑定：2027年樱花季由AI助手全流程承接

首单激励：AI推荐路线打卡送次卡优惠

增长期（3-6个月）：

公众号内容运营：每月AI生成文旅主题推文4-8篇

商户触达：沿线商户入驻AI推荐系统

用户激活：个性化推送（樱花季/音乐节/市集提醒）

成熟期（6个月后）：

数据驱动运营：基于用户行为数据优化推荐算法

商业闭环：AI推荐→用户到店→商户返佣→内容优化

9.3 建设+运营一体化方案

按客户要求，后期运营纳入方案。建议采用"1+1"运营服务模式：

| 角色 | 内容 | 费用模式 |
| --- | --- | --- |
| 咪咕运营 | 内容更新、模型调优、活动配置、数据报告 | 年费（建议一期合同金额的15-20%/年） |
| 电车方运营 | 商户拓展、活动执行、用户社群、硬件维护 | 内部承担 |

10. 成功指标与验收标准

10.1 一期验收标准

| 功能模块 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 智能出行查询 | 回复准确率≥90%，响应时间≤3秒 |
| AI文旅推荐 | 推荐合理性评分≥4分（5分制） |
| 7×24 AI客服 | 解决率≥80%，覆盖≥50常见问题 |
| 个性化推送 | 推送到达率≥95%，打开率≥15% |
| 站台互动大屏 | 语音识别准确率≥90%，交互流畅 |
| 苏小T IP互动 | H5页面加载≤3秒，互动流畅 |

10.2 运营KPI

| 指标 | 目标（上线6个月） |
| --- | --- |
| 公众号关注数 | ≥5,000 |
| 月活跃用户 | ≥2,000 |
| AI问答月使用量 | ≥3,000次 |
| 文旅推荐转化率 | ≥10% |
| 用户满意度 | ≥4分（5分制） |

11. 风险与应对

11.1 风险矩阵

| 风险 | 等级 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户数据对接不及时 | 🟡 中 | 中 | 中 | 提前协商数据接口规范，咪咕提供标准API文档 |
| 硬件交付延迟 | 🟡 中 | 高 | 中 | 硬件不由咪咕负责，但仍需提醒客户按期采购 |
| AI模型幻觉/答非所问 | 🟡 中 | 中 | 高 | RAG知识库+提示词工程+人工审核兜底 |
| 40万预算超支 | 🔴 高 | 中 | 高 | 严格遵循复用优先原则，零成本能力直接复用 |
| 二期分期不确定 | 🟡 中 | 中 | 低 | 一期架构预留二期扩展接口 |
| 狮子山站硬件环境 | 🟡 中 | 中 | 中 | 现场勘查，提前确认网络/电力/安装条件 |

11.2 成本控制策略（40万预算内）

| 策略 | 节省预估 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 直接复用AI底座能力 | 15-20万 | 智能问答/语音/Agent零成本复用 |
| 开源模型部署 | 5-8万 | DeepSeek降本，无需采购高成本闭源模型 |
| 公众号H5非小程序 | 3-5万 | 避免微信小程序审核+开发复杂度 |
| B端运营平台复用 | 3-5万 | 基于现有运营后台定制非重建 |
| **合计节省** | **26-38万** | **一期40万预算非常可行** |

12. 附录

附录A：沿线文旅资源清单（1号线重点）

| 站名 | 文旅资源 | 推荐活动 |
| --- | --- | --- |
| 狮子山站（起点） | 狮子山广场、苏州乐园森林世界 | 亲子游乐 |
| 白马涧生态园站 | 白马涧生态园 | 徒步/赏景 |
| 阳山南站 | 大阳山国家森林公园 | 登山/植物园 |
| 龙康路-秀岸段 | 6.5km樱花长廊（近万棵樱花树） | 春季赏樱 |
| 石帆站-绣品街北站 | 太湖一号房车露营公园、杵山生态园、太湖湿地公园、贡山岛 | 露营/生态游 |

附录B：行业对标参考

| 项目 | 对标内容 | 参考价值 |
| --- | --- | --- |
| 南宁地铁+云知声AI客服 | 公众号嵌入AI大模型智能客服 | 技术路线参考 |
| 深圳地铁14号线+语音购票 | 站台语音购票+AI客服系统 | 功能设计参考 |
| 广州地铁11号线+知行交通大模型 | 佳都科技大模型交付 | 工程落地参考 |
| 微信城市通小程序（苏州地铁） | 2024年2月接入 | 用户体验对标 |

附录C：术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| AI能力中枢 | 咪咕基于智算服务平台构建的统一AI能力底座，提供模型管理、引擎服务、控制服务 |
| RAG | 检索增强生成，通过外部知识库给大模型补充领域知识 |
| Agent | 智能体，基于大模型+工具+知识库完成特定任务的AI程序 |
| 智算服务平台 | 南京团队已沉淀的AI平台，支持多模型接入、智能体编排、工作流等 |

> 文档结束

> 版本 V1.0 | 2026-05-29